福建省九龙江北溪水闸改建工程设计采购施工总承包幕墙工程专业分包资格预审公告

福建省水利水电工程局有限公司中标福建省九龙江北溪水闸改建工程设计采购施工总承包，因工程施工需要，拟对本项目幕墙工程的专业分包采用公开招选方式选定，现向有意参加招选的专业分包单位发出资格预审公                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              告。

一、工程基本概况

1.1项目名称：福建省九龙江北溪水闸改建工程设计采购施工总承包幕墙工程

1.2建设地点： 福建省漳州市角美镇。

1.3工程建设规模：九龙江北溪水闸改建工程位于漳州台商投资区与龙海区交界处的郭洲头，本次改建工程为在原闸线下游55米处新建北溪水闸，闸址以上集水面积9640平方公里。工程任务以供水、灌溉为主，兼顾航运,为大（1）型水利枢纽工程，工程枢纽建筑物主要包括北港拦河闸、南港拦河闸、南港船闸、北港鱼道、南港鱼道、中干渠及节制闸、管理区和南北港衔接通道等建筑物组成。

1.4本项目招选范围和内容：

本次幕墙工程分包招选范围包括：南、北港拦河闸用房、鱼道启闭房、船闸启闭房、门机库、入口大门及配套传达室、设备用房等部位干挂石材幕墙工程，幕墙面积约13969m2，其中最大单体建筑工程幕墙面积约4635m2。主要施工内容：幕墙图纸深化设计、现场测量放线、预埋件安装、幕墙主材、辅材采购加工、骨架制作安装、保温与防火构造、防雷施工、面板安装、嵌缝密封、面板清理、成品保护及现场淋水试验等全部施工内容。具体以发包人审核后的施工图纸和工程量清单为准。

1.5 幕墙工程深化设计及施工总工期11个月（2026年9月至2027年7月），其中关键节点工期要求如下：北港拦河闸启闭房幕墙工程（含左岸门楼和右岸门库）必须在2027年3月31日前完成；南港拦河闸启闭房幕墙工程（含右岸门楼、左岸门库、设备楼、门卫楼）必须在2027年7月31日前完成，由于工期较长，无法连续施工，中选人需无条件服从项目部的施工组织，具体以项目部通知为准。

1.6 质量要求：

（1）施工质量须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）及其他国家、行业及地方现行施工验收规范合格标准。

（2）所用石材必须来自正规、合法的采石场，严禁采用违法采石场的石材。进场石材的型号、尺寸及颜色须经总承包、监理、建设单位共同验收确认后才能安装。

（3）辅助材料型号、质量须满足设计、规范要求，并经进场复检合格后才能使用。

1.7 样板要求

（1）样板须安装在建设单位指定的位置。

（2）中选单位中选公示结束后须次日进场，配合总承包方与设计、建设单位进行二次深化对接，10日内要完成二次深化设计。

（3）二次深化设计方案确定后，中选单位须15日内完成3个样板的施工。经建设单位组织有关人员对样板线条、弧形、配色、安装工艺及外观等方面评选，满足建设单位要求的即作为本项目干挂石材幕墙参考标准；若3个样板均无法满足建设单位要求，中选单位须无条件继续优化方案，并在10日内再次施工3个样板。

（4）首次施工的3个样板的工程量相应列入结算，因无法满足要求再次施工的样板费用由中选单位自行承担。

（5）因首次样板不满足要求，中选单位若拒绝再次施工样板的，或连续两次样板不能满足要求的，招选人和建设单位有权取消其中选资格。

二、项目合同包划分

本项目幕墙工程标段拟分一个标段进行专业分包招选。

三、资格预审时间、地点、联系人

资格预审时间：2026年9月2日至2026年9月4日下午17：30。地址：福建省九龙江北溪水闸改建工程设计采购施工总承包项目部二楼会议室（福建省漳州市角美镇沙州村过马87号），程先生，联系人电话：18507935648。

参选人资格要求

4.1企业资质要求：
（1）具备独立法人资格，依法取得有效营业执照、安全生产许可证；
（2）参选人应具有建筑幕墙工程专业承包二级及以上资质；

（3）具有履约的财务能力，良好的社会信誉。

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位或个人，不得同时参加本招选项目；

（5）信用良好的法人或其他组织，近三年不得存在的以下不良记录：以他人名义投标（参选）、串通投标（参选）、弄虚作假、行贿等违法行为；破产清算或其他重大资金问题；遵守安全规范，三年内未发生一般等级及以上安全事故，或虽然发生一般等级安全事故但能够积极主动进行处理未造成不良影响；因拖欠民工工资等欠薪被有关部门行政处罚的；

（6）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未被列入经营异常或黑名单，未被列入失信被执行人；

（7）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入失信被执行人名单的查询结果，查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的打印件或截图，并加盖报名人公章，查询时间为报名公告发出后的任意一天；

（8）是否接受联合体参选：不接受。

4.2项目负责人资格要求：

具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格；

具有有效的安全生产考核合格证（B 证）；

参选时未担任其他在建工程项目的项目负责人。

4.3二次深化设计人员要求

（1）常驻现场，能对方案及时优化和配色，并及时下单；

（2）能熟练掌握CAD等画图软件；

（3）具备一定的协调能力，及时配合总承包方与设计、建设单位对接。

4.4业绩要求：

近5年（2021年8月1日～至今）承接过干挂石材幕墙工程施工项目，业绩项目规模须达到单体建筑工程幕墙面积3000m2及以上或单项合同额500万元及以上。资格预审时需提供施工分包合同、相关验收资料等同类工程经验证明材料。业绩必须真实，总包方、监理单位、建设单位均有权力向有关方证实业绩真伪，并会到现场进行核实。
五、资格预审方式 

（1）报名人需现场资格预审，按公司要求进行必要的资格审查，资格审查内容按“参选人资格要求”进行审查。

（2）报名人需要现场提供资料：加盖公章的企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、企业信用查询结果、业绩证明材料、报名人授权委托书及身份证复印件等，并填写《招选项目资格预审表》，提交至福建省九龙江北溪水闸改建工程设计采购施工总承包项目部二楼会议室（地址：福建省漳州市角美镇沙州村过马87号）。

（3）报名人需无条件提供公告之外招选人所需的资料（例：实际负责人业绩等），经资格预审合格且收到招选人的通知后，才能参加投标。

附件1：招选项目资格预审表（有参建公司项目）

附件2：招选项目资格预审表（无参建公司项目）

附件3：授权委托书

福建省水利水电工程局有限公司

二〇二六年九月一日

附件1： 

福建省水利水电工程局有限公司

招选项目资格预审表

（有参建公司项目）

	项目名称
	福建省九龙江北溪水闸改建工程设计采购施工总承包幕墙工程

	报名单位名称
	

	报名单位资质
	
	企业信用代码
	

	参建的公司

项目
	1、
	履约情况
	

	
	2、
	履约情况
	

	
	3、
	履约情况
	

	报名人签名

（法定代表人或委托代理人）
	
	报名时间
	年  月 日

	联系电话
	
	电子邮箱
	

	拟参加招选标段
	

	对分包人
评价意见
	原参建项目的区域（或直属项目部）负责人评价意见：

                                   签名：


附件2：    

福建省水利水电工程局有限公司

招选项目资格预审表

（无参建公司项目）

	项目名称
	福建省九龙江北溪水闸改建工程设计采购施工总承包幕墙工程

	报名单位名称
	

	报名单位资质
	
	企业信用代码
	

	参建项目
	1、
	履约情况
	

	
	2、
	履约情况
	

	
	3、
	履约情况
	

	报名人签名

（法定代表人或委托代理人）
	
	报名时间
	年  月 日

	联系电话
	
	电子邮箱
	

	拟参加招选标段
	

	对分包人

评价意见
	原总包方（或建设单位）负责人评价意见：

      


附件3： 
授权委托书
委托人：                 ，统一社会信用代码：                   

受托人：           ，身份证号码：          ，联系电话：         
福建省水利水电工程局有限公司：

鉴于委托人报名参加        项目的投标，因委托人自身原因，现委托受托人      （身份证号码：              ）全权负责与贵公司的投标、会谈、签约、回款等详细工作，并签署全部有关文件、协议和合同。如有幸中标，受托人履行所需的进度、质量、安全、文明施工、环保全过程控制、管理,包括领款、结算、签定书面文件等一切能产生法律关系的行为，其行为后果均被委托人认可，产生的法律后果及责任均由委托人承担。该受托人非经贵公司书面同意不得更换。委托期限自委托之日起至贵公司同意终止为止。
附件：受托人身份证扫描件

受托人：                     委托人（单位盖章）：

（签字捺印）                法人代表：

                            年   月   日
